实验室电脑 VLN / VLFM 入组任务环境说明

更新时间：2026-06-25（三次更新：官方 VLFM 主流程跑通，转入 VS Code 开发阶段）

/home/nd/vln_edge_task

1. 当前总体状态

目前实验室电脑上的基础环境、标准 VLFM 复现环境、MP3D 数据接入、四个本地 VLM servers 与官方 VLFM 主流程均已跑通；后续可以转入 VS Code 中进行源码阅读、可视化与 Robot–Edge 通信模块开发。

已完成内容（截至 2026-06-25）：

1. 创建独立项目目录 ~/vln_edge_task
2. 安装项目独立 Miniforge
3. 创建并验证基础 Robot / Habitat 环境 envs/vlfm 与 Edge / CLIP 环境 envs/edge_clip
4. 创建官方复现主环境 envs/vlfm_standard，并完成 RTX 5090 适配
5. 安装并验证 Habitat-Sim / Habitat-Lab / Habitat-Baselines 官方版本组合
6. MP3D Habitat 场景数据与 MP3D ObjectNav val episode 已接入
7. HuggingFace bert-base-uncased 与 BLIP2ITM / LAVIS 权重缓存问题已处理
8. 四个本地 VLM servers 已启动成功：GroundingDINO、BLIP2ITM、MobileSAM、YOLOv7
9. GroundingDINO _C / ms_deform_attn CUDA 扩展已通过 PyTorch 2.8 兼容补丁修复
10. 官方 VLFM 主流程已进入 MP3D ObjectNav 导航循环
11. Linux VS Code 已打开项目，后续开发可转入 VS Code 完成

尚未完成 / 下一步内容：

1. 打开官方视频保存或实时可视化，生成第一段可视化证据
2. 系统梳理 VLFM 的 RGB-D → Occupancy Map → Frontier → Semantic Value Map → Action 数据流
3. 基于官方源码复用或改写 Occupancy Map、Frontier、Value Map 相关模块
4. 设计并实现 Robot–Edge 通信模块
5. 实现 Top-K / Threshold / Budget 等任务感知通信策略
6. 完成通信消融实验与指标统计
7. 整理最终实验结果、README 与分析报告

2. 项目目录结构

当前项目目录：

/home/nd/vln_edge_task

主要结构：

vln_edge_task/
├── configs/
├── data/
│   └── versioned_data/
│       └── habitat_test_scenes/
├── datasets/
├── envs/
│   ├── vlfm/
│   └── edge_clip/
├── external/
│   └── vlfm/
├── miniforge3/
├── results/
│   └── images/
├── src/
├── tools/
└── README.md

各目录用途：

configs/        保存环境导出文件、实验配置文件
data/           Habitat 测试场景等轻量数据
datasets/       后续放 MP3D / Matterport3D 等大数据
envs/vlfm/      Robot / Habitat / Mapping 环境
envs/edge_clip/ Edge / PyTorch / CLIP 环境
external/vlfm/  VLFM 官方源码
miniforge3/     项目独立 conda
results/images/ RGB-D、地图、轨迹等可视化结果
src/            后续自己编写的任务代码
tools/          数据下载脚本、辅助脚本

3. 硬件与系统信息

实验室电脑 GPU：

NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2

已验证 CUDA 可用：

torch.cuda.is_available() = True

PyTorch 环境中检测到 GPU：

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2

显存约：

24 GB

说明：

该机器适合作为 Habitat-Sim 渲染、CLIP 推理和实验运行机器。
本地 WSL 曾遇到 EGL / CUDA 渲染上下文不匹配问题，因此正式实验建议在实验室 Linux 电脑上运行。

4. 项目独立 Conda / Miniforge

项目独立 Miniforge 路径：

/home/nd/vln_edge_task/miniforge3

项目 conda 路径：

/home/nd/vln_edge_task/miniforge3/bin/conda

注意：

实验室电脑原有 conda 位于 /home/nd/anaconda3，版本较旧，曾出现 pkgs/free 源失效和包找不到的问题。
后续不要使用 /home/nd/anaconda3 作为本项目主环境。
本项目统一使用 /home/nd/vln_edge_task/miniforge3。

5. Robot / Habitat 环境

环境路径：

/home/nd/vln_edge_task/envs/vlfm

激活命令：

cd ~/vln_edge_task
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate ~/vln_edge_task/envs/vlfm

已验证 Python：

Python 3.9.23

正确 Python 路径：

/home/nd/vln_edge_task/envs/vlfm/bin/python

主要用途：

1. Habitat-Sim 仿真
2. Habitat-Lab 任务接口
3. RGB-D 图像采集
4. Occupancy Map 构建
5. Frontier 检测
6. 可视化与日志
7. Robot 侧模块开发

已安装或确认可用的核心库：

habitat-sim
habitat-lab
numpy
scipy
scikit-image
matplotlib
pandas
pyyaml
tqdm
pillow
opencv / cv2
git
git-lfs

Robot / Habitat 环境验收命令：

cd ~/vln_edge_task
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate ~/vln_edge_task/envs/vlfm

python - <<'PY'
import habitat
import habitat_sim
import numpy as np
import scipy
import skimage
import matplotlib
import pandas
import yaml
import cv2
from PIL import Image

print("robot/habitat env ok")
print("habitat ok")
print("habitat_sim ok")
print("numpy:", np.__version__)
print("opencv:", cv2.__version__)
PY

预期输出包含：

robot/habitat env ok
habitat ok
habitat_sim ok

6. Habitat 测试场景

测试场景目录：

/home/nd/vln_edge_task/data/versioned_data/habitat_test_scenes

已有场景：

apartment_1.glb
skokloster-castle.glb
van-gogh-room.glb

文件大小已确认大致为：

apartment_1.glb        48M
skokloster-castle.glb  37M
van-gogh-room.glb      21M

说明：

由于实验室电脑一开始无法从 HuggingFace 下载 habitat_test_scenes，
该数据是先在本地 WSL 下载，再打包传输到实验室电脑的。
目前场景文件大小正常，可用于 Habitat-Sim RGB-D 测试。

7. RGB-D 采集脚本与输出

RGB-D 保存脚本：

/home/nd/vln_edge_task/src/save_habitat_rgbd.py

运行命令：

cd ~/vln_edge_task
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate ~/vln_edge_task/envs/vlfm
python src/save_habitat_rgbd.py

已成功输出：

/home/nd/vln_edge_task/results/images/habitat_rgb.png
/home/nd/vln_edge_task/results/images/habitat_depth.png
/home/nd/vln_edge_task/results/images/habitat_depth.npy

已确认输出尺寸：

RGB shape:   (480, 640, 3)
Depth shape: (480, 640)

说明：

Habitat-Sim 真实 RGB-D 输入链路已经跑通。
后续 Occupancy Map 和 Frontier 检测可以基于 habitat_depth.npy 开始实现。

8. Edge / CLIP 环境

环境路径：

/home/nd/vln_edge_task/envs/edge_clip

激活命令：

cd ~/vln_edge_task
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate ~/vln_edge_task/envs/edge_clip

正确 Python 路径：

/home/nd/vln_edge_task/envs/edge_clip/bin/python

主要用途：

1. OpenAI CLIP 图像特征提取
2. OpenAI CLIP 文本特征提取
3. Frontier 与目标文本相似度计算
4. Edge Server 语义排序
5. Top-1 Frontier / Frontier Ranking 返回

已验证内容：

torch: 2.11.0+cu128
cuda available: True
GPU: NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2
clip import ok
clip model load ok

已加载过 CLIP 模型：

ViT-B/32

Edge / CLIP 环境验收命令：

cd ~/vln_edge_task
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate ~/vln_edge_task/envs/edge_clip

python - <<'PY'
import torch
import clip

print("edge/clip env ok")
print("torch:", torch.__version__)
print("cuda available:", torch.cuda.is_available())

if torch.cuda.is_available():
    print("gpu:", torch.cuda.get_device_name(0))

device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
model, preprocess = clip.load("ViT-B/32", device=device)
print("clip model load ok")
PY

预期输出包含：

edge/clip env ok
cuda available: True
clip model load ok

9. VLFM 官方源码

VLFM 源码目录：

/home/nd/vln_edge_task/external/vlfm

源码已经成功下载并解压。

重要目录：

external/vlfm/
├── README.md
├── pyproject.toml
├── setup.py
├── scripts/
├── test/
└── vlfm/
    ├── mapping/
    ├── measurements/
    ├── obs_transforms/
    ├── policy/
    ├── utils/
    └── vlm/

重要文件示例：

external/vlfm/vlfm/vlm/clip.py
external/vlfm/vlfm/vlm/blip2.py
external/vlfm/vlfm/vlm/detections.py
external/vlfm/vlfm/vlm/grounding_dino.py
external/vlfm/vlfm/policy/habitat_policies.py
external/vlfm/vlfm/policy/base_objectnav_policy.py
external/vlfm/vlfm/utils/visualization.py
external/vlfm/vlfm/utils/geometry_utils.py

注意：

目前只下载了 VLFM 源码，没有运行 pip install -e . 或 pip install -e .[habitat]。
原因是 VLFM 官方依赖复杂，可能覆盖或降级当前已经跑通的 Habitat-Sim、Habitat-Lab、PyTorch 环境。
后续先阅读源码并按需抽取模块，再决定是否局部安装依赖。

源码检查命令：

cd ~/vln_edge_task/external
ls -lh vlfm
ls vlfm
ls vlfm/vlfm
ls vlfm/vlfm/vlm
ls vlfm/vlfm/policy

10. 当前建议开发策略

推荐采用双环境开发：

envs/vlfm:
    Robot / Habitat / Mapping / Frontier / 可视化 / 日志

envs/edge_clip:
    Edge Server / PyTorch / CLIP / Frontier Ranking

推荐代码分工：

src/
├── robot/
│   └── Habitat observation、机器人状态、导航控制
├── mapping/
│   └── depth → occupancy map、frontier 检测
├── edge/
│   └── CLIP 推理、frontier 排序
├── communication/
│   └── Top-K、Threshold、Budget 通信策略
├── utils/
│   └── 可视化、日志、指标统计
└── experiments/
    └── 实验入口脚本

推荐后续流程：

1. 阅读 VLFM 源码结构
2. 定位 mapping / frontier / value map / policy 相关代码
3. 基于 save_habitat_rgbd.py 扩展 Robot observation 模块
4. 实现真实 depth → occupancy map
5. 实现 occupancy map → frontier
6. 实现 frontier → semantic score
7. 实现 Robot–Edge 通信协议
8. 实现 Top-K / Threshold / Budget 对比实验
9. 接入 MP3D 正式数据
10. 生成实验结果和报告

11. 已知问题与注意事项

11.1 本地 WSL 不适合跑正式 Habitat 渲染

本地 WSL 中曾出现：

WindowlessContext: Unable to create windowless context
unable to find CUDA device 0 among EGL devices

因此正式 Habitat-Sim 渲染建议在实验室 Linux 电脑上运行。

11.2 实验室电脑旧 conda 不建议使用

实验室原 conda：

/home/nd/anaconda3

版本较旧，曾出现：

pkgs/free 源失效
PackagesNotFoundError

因此本项目使用：

/home/nd/vln_edge_task/miniforge3

11.3 不要直接全量安装 VLFM 官方依赖

暂时不要执行：

pip install -e .
pip install -e .[habitat]

原因：

可能破坏当前已经跑通的 Habitat-Sim / Habitat-Lab / PyTorch 环境。
后续按需阅读和迁移 VLFM 代码即可。

11.4 MP3D 正式数据尚未接入

当前使用的是 Habitat test scenes。

MP3D / Matterport3D 数据后续再处理。学长提供过 download_mp.py，但该脚本涉及完整 Matterport release，完整数据规模非常大，不能直接无脑运行。

12. 每次重新打开终端的常用命令

进入 Robot / Habitat 环境：

cd ~/vln_edge_task
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate ~/vln_edge_task/envs/vlfm

进入 Edge / CLIP 环境：

cd ~/vln_edge_task
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate ~/vln_edge_task/envs/edge_clip

检查当前环境：

echo $CONDA_PREFIX
which python
python --version

13. 当前结论

当前实验室电脑基础环境已经完成，可以正式进入下一阶段：

VLFM 源码学习 + 任务代码实现

下一步建议从以下文件开始阅读：

external/vlfm/vlfm/policy/base_objectnav_policy.py
external/vlfm/vlfm/policy/habitat_policies.py
external/vlfm/vlfm/vlm/clip.py
external/vlfm/vlfm/mapping/
external/vlfm/vlfm/utils/geometry_utils.py
external/vlfm/vlfm/utils/visualization.py

14. 2026-06-25 二次更新：标准 VLFM 环境复现、MP3D 数据接入与当前阻塞点

本节接续上一版“GitHub Issue 草稿版本”环境说明，记录从上次停止官方复现尝试后，到目前为止重新按学长建议配置 VLFM 环境、处理 RTX 5090 PyTorch 兼容、接入 MP3D 数据、运行官方 VLFM 入口以及启动 VLM servers 的全过程。该部分用于跨对话继续处理、向学长同步进度，以及后续写 README / 实验报告时复用。

14.1 本次更新范围与核心结论

本次讨论中，学长建议直接按照 VLFM 标准配置重新尝试。最终我们没有沿用上一版的 vlfm_official5090，而是删除旧试验环境后，在新的 vlfm_standard 环境中采用“PyTorch 按 RTX 5090 适配，Habitat 版本按 VLFM 官方要求”的混合策略。

• 官方旧 PyTorch torch==1.12.1+cu113 在 RTX 5090 D v2 上无法执行 CUDA kernel，报 sm_120 not compatible / no kernel image is available。

• 将 PyTorch 替换为 torch 2.8.0+cu128 后，RTX 5090 D v2 可正常执行 CUDA 矩阵计算。

• Habitat-Sim / Habitat-Lab / Habitat-Baselines 按 VLFM 官方要求安装为 0.2.4 / 0.2.420230405 系列，并已验证可导入。

• VLFM 官方入口 vlfm.run 已能启动并进入 MP3D ObjectNav 运行流程。

• MP3D Habitat 场景数据和 MP3D ObjectNav episode 已接入。

• SAM server 12183 与 YOLOv7 server 12184 已成功启动；GroundingDINO server 12181 与 BLIP2ITM server 12182 当前卡在 HuggingFace 模型缓存缺失。

14.2 当前关键环境状态

| 项目 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 项目根目录 | /home/nd/vln_edge_task |
| VLFM 源码目录 | /home/nd/vln_edge_task/external/vlfm |
| 当前官方复现环境 | /home/nd/vln_edge_task/envs/vlfm_standard |
| Python | 3.9.23 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2 |
| PyTorch | 2.8.0+cu128 |
| CUDA Runtime | 12.8 |
| NumPy | 1.26.4 |
| OpenCV | 4.5.5.64 |
| Habitat-Sim | 0.2.4 |
| Habitat-Lab | 0.2.420230405 |
| Habitat-Baselines | 0.2.420230405 |
| MP3D 场景数据 | 已下载并链接到 external/vlfm/data/scene_datasets/mp3d |
| MP3D ObjectNav episode | 已解压到 external/vlfm/data/datasets/objectnav/mp3d/val/val.json.gz |
| VLM servers | 12183/12184 已可启动；12181/12182 需处理 HuggingFace bert-base-uncased 缓存 |

15. vlfm_standard 环境重建与 PyTorch 兼容性处理

上一版环境 vlfm_official5090 中存在较多手动适配与兼容补丁，已经不适合作为“标准 VLFM 环境”继续修改。因此删除该环境，重新建立 vlfm_standard。

创建环境：

cd ~/vln_edge_task
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate
conda create -p ~/vln_edge_task/envs/vlfm_standard python=3.9 -y
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate ~/vln_edge_task/envs/vlfm_standard

先按 VLFM 官方标准安装 torch==1.12.1+cu113 / torchvision==0.13.1+cu113 后，RTX 5090 D v2 虽然可被识别，但无法执行 CUDA 运算，报错如下：

NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2 with CUDA capability sm_120 is not compatible with the current PyTorch installation.
RuntimeError: CUDA error: no kernel image is available for execution on the device

因此采用学长确认后的策略：PyTorch 按实验室 RTX 5090 实际硬件适配，Habitat 版本仍按 VLFM 官方要求。最终安装并验证通过：

python -m pip uninstall -y torch torchvision torchaudio
python -m pip install fsspec -i https://pypi.org/simple
python -m pip install   torch==2.8.0+cu128   torchvision==0.23.0+cu128   torchaudio==2.8.0+cu128   --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128   --extra-index-url https://pypi.org/simple

验证输出：

numpy: 1.26.4
torch: 2.8.0+cu128
torch cuda: 12.8
cuda available: True
gpu: NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2
cuda matmul ok: 已通过

16. Habitat 官方版本安装与 VLFM 依赖导入

在 vlfm_standard 中安装 VLFM 官方要求的 Habitat 版本：

conda install -c aihabitat -c conda-forge habitat-sim=0.2.4 withbullet headless -y
python -m pip install   habitat-lab==0.2.420230405   habitat-baselines==0.2.420230405   -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

安装后验证结果：

habitat ok
habitat_sim ok
habitat_baselines ok

VLFM 源码采用 no-deps 方式安装，避免 pyproject.toml 中的 torch==1.12.1 重新覆盖已验证的 5090 版本 PyTorch。

cd ~/vln_edge_task/external/vlfm
python -m pip install -e . --no-deps

随后一次性补齐常见轻量依赖与 GitHub 依赖：

python -m pip install   flask flask-cors requests open3d==0.18.0 transformers==4.26.0   timm==0.4.12 seaborn==0.12.2 scikit-learn plotly dash   nbformat configargparse ipywidgets addict pyquaternion ftfy regex   sentencepiece einops imageio imageio-ffmpeg psutil tabulate iopath yacs   pandas tqdm pillow pyyaml -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

python -m pip install --no-deps   git+https://github.com/naokiyokoyama/frontier_exploration.git   git+https://github.com/naokiyokoyama/depth_camera_filtering.git   git+https://github.com/ChaoningZhang/MobileSAM.git

当前导入检查已通过：

[OK] habitat
[OK] habitat_sim
[OK] habitat_baselines
[OK] frontier_exploration
[OK] depth_camera_filtering
[OK] mobile_sam
[OK] vlfm
[OK] vlfm.run

17. 新版 PyTorch 加载旧 checkpoint 的兼容补丁

PyTorch 2.6 起 torch.load 默认 weights_only=True，VLFM / YOLOv7 的旧 checkpoint 中包含配置对象或完整模型对象，因此需要显式 weights_only=False。本次已经打了三个补丁。

| 文件 | 修改内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| vlfm/utils/vlfm_trainer.py | self.load_checkpoint(..., weights_only=False) | 加载 dummy policy / checkpoint |
| vlfm/policy/utils/pointnav_policy.py | torch.load(..., weights_only=False) | 加载 PointNav policy |
| yolov7/models/experimental.py | torch.load(..., weights_only=False) | 加载 yolov7-e6e.pt 权重 |

补丁前的典型错误：

_pickle.UnpicklingError: Weights only load failed
Unsupported global: GLOBAL omegaconf.dictconfig.DictConfig
Unsupported global: GLOBAL models.yolo.Model

补丁后，VLFM 已能越过 dummy policy / PointNav checkpoint，并进入数据集与 VLM server 阶段。

18. MP3D 数据集下载、解压与链接

学长提供的 download_mp.py 中完整 Matterport release 为 1.3TB，但 task_data 中存在单独的 habitat 数据：mp3d_habitat.zip。本次只下载约 15G 的 Habitat 版 MP3D 场景数据，避免下载完整数据。

场景数据下载位置：

/media/nd/EE14F31214F2DC91/vln_datasets/mp3d/mp3d_habitat.zip

解压后结构：

/media/nd/EE14F31214F2DC91/vln_datasets/mp3d/mp3d/{scene_id}/{scene_id}.glb
/media/nd/EE14F31214F2DC91/vln_datasets/mp3d/mp3d/{scene_id}/{scene_id}.navmesh
/media/nd/EE14F31214F2DC91/vln_datasets/mp3d/mp3d/{scene_id}/{scene_id}.house
/media/nd/EE14F31214F2DC91/vln_datasets/mp3d/mp3d/{scene_id}/{scene_id}_semantic.ply

链接到 VLFM 目录：

cd ~/vln_edge_task/external/vlfm
mkdir -p data/scene_datasets
ln -sfn /media/nd/EE14F31214F2DC91/vln_datasets/mp3d/mp3d data/scene_datasets/mp3d
find -L data/scene_datasets/mp3d -maxdepth 2 -name "*.glb" | head
find -L data/scene_datasets/mp3d -maxdepth 2 -name "*.navmesh" | head

MP3D ObjectNav episode 数据下载时，原 objectnav/mp3d 链接返回 403 Forbidden，改用 objectnav/m3d 路径成功下载 objectnav_mp3d_v1.zip。解压后路径正好满足 VLFM README 所需结构：

data/datasets/objectnav/mp3d/val/val.json.gz
data/datasets/objectnav/mp3d/val/content/*.json.gz

运行 MP3D VLFM 的命令：

cd ~/vln_edge_task/external/vlfm
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate ~/vln_edge_task/envs/vlfm_standard
export PYTHONPATH=$PWD:$PYTHONPATH
export HYDRA_FULL_ERROR=1
python -m vlfm.run   habitat.dataset.data_path=data/datasets/objectnav/mp3d/val/val.json.gz

19. VLM servers 配置进展

VLFM 在运行时需要本地 HTTP VLM servers。脚本 scripts/launch_vlm_servers.sh 依赖 tmux，并会启动四个服务：

| 端口 | 模块 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 12181 | GroundingDINO | Python 依赖已通过；实际启动时需要 HuggingFace bert-base-uncased 本地缓存 |
| 12182 | BLIP2ITM / LAVIS | Python 依赖已通过；实际启动时需要 HuggingFace bert-base-uncased 本地缓存，后续可能还需要 BLIP2/LAVIS 权重缓存 |
| 12183 | SAM / MobileSAM | 已成功启动 |
| 12184 | YOLOv7 | 已成功启动 |

已完成的 server 侧依赖与权重处理：

• 安装 tmux，并确认 launch_vlm_servers.sh 能创建 tmux session。

• YOLOv7 通过 zip 方式下载源码，设置 PYTHONPATH=$PWD:$PWD/yolov7:$PYTHONPATH 后 attempt_load 可导入。

• 下载 data/yolov7-e6e.pt，补丁 weights_only=False 后 YOLOv7 server 单测成功，端口 12184 正常监听。

• 下载 data/mobile_sam.pt，MobileSAM server 端口 12183 正常监听。

• 安装 GroundingDINO、supervision、yapf 等依赖后，groundingdino.util.inference.load_model 可导入。

• 安装 LAVIS、decord、spacy wheel 等依赖后，lavis.models.load_model_and_preprocess 可导入。

当前四个 server 的 import 检查结果：

[OK] groundingdino load_model
[OK] lavis load_model_and_preprocess
[OK] mobile_sam sam_model_registry
[OK] yolov7 attempt_load

当前实际启动结果：

LISTEN 127.0.0.1:12183  # SAM / MobileSAM
LISTEN 127.0.0.1:12184  # YOLOv7

20. 当前阻塞点：HuggingFace bert-base-uncased 缓存缺失

GroundingDINO 与 BLIP2ITM 都在启动时尝试加载 bert-base-uncased，但实验室电脑当前无法访问 huggingface.co，因此 12181 / 12182 无法启动。错误日志如下：

HTTPSConnectionPool(host='huggingface.co', port=443): Max retries exceeded with url: /bert-base-uncased/resolve/main/config.json
Failed to establish a new connection: [Errno 101] Network is unreachable
OSError: We couldn't connect to 'https://huggingface.co' to load this file, couldn't find it in the cached files and it looks like bert-base-uncased is not the path to a directory containing a file named config.json.

这说明当前已经不是 VLFM / Habitat / MP3D 的安装问题，而是 HuggingFace 模型缓存问题。下一步应处理 bert-base-uncased 的本地缓存或镜像下载。

21. 下一步建议

1. 先关闭当前 tmux session，避免半启动的 12183 / 12184 干扰后续测试。

2. 尝试使用 HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com 下载 bert-base-uncased 到 ~/vln_edge_task/hf_cache。

3. 如果实验室电脑仍无法访问 HuggingFace 镜像，则在本地电脑下载 bert-base-uncased 文件夹后传到实验室电脑。

4. 设置 HF_HOME、HUGGINGFACE_HUB_CACHE 与 HF_ENDPOINT 后重新启动 launch_vlm_servers.sh。

5. 如果 12181 / 12182 继续下载其他模型或权重，再按日志逐一缓存；特别注意 BLIP2/LAVIS 可能需要额外模型权重。

6. 四个端口 12181/12182/12183/12184 全部监听后，再运行 MP3D vlfm.run。

建议命令：

tmux ls | awk -F: '/vlm_servers/{print $1}' | xargs -r -n1 tmux kill-session -t

cd ~/vln_edge_task/external/vlfm
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate ~/vln_edge_task/envs/vlfm_standard
mkdir -p ~/vln_edge_task/hf_cache
export HF_HOME=~/vln_edge_task/hf_cache
export HUGGINGFACE_HUB_CACHE=~/vln_edge_task/hf_cache/hub
export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com

python - <<'PY'
from transformers import AutoTokenizer, AutoConfig
name = 'bert-base-uncased'
cfg = AutoConfig.from_pretrained(name)
tok = AutoTokenizer.from_pretrained(name)
print('bert-base-uncased cached ok')
PY

22. 跨对话接续说明

下次新对话继续时，可以直接说明当前状态：

当前位于实验室电脑 /home/nd/vln_edge_task。
官方复现环境为 envs/vlfm_standard。
该环境采用 torch 2.8.0+cu128 适配 RTX 5090，同时 Habitat-Sim / Habitat-Lab / Habitat-Baselines 按 VLFM 官方 0.2.4 / 0.2.420230405 系列安装。
MP3D 场景数据已链接到 external/vlfm/data/scene_datasets/mp3d。
MP3D ObjectNav val 已解压到 external/vlfm/data/datasets/objectnav/mp3d/val/val.json.gz。
已对 vlfm_trainer.py、pointnav_policy.py、yolov7/models/experimental.py 打过 weights_only=False 补丁。
YOLOv7 与 MobileSAM servers 可启动，端口 12184 / 12183 正常。
GroundingDINO 与 BLIP2ITM 当前卡在 HuggingFace bert-base-uncased 无法联网下载，需要处理本地缓存或镜像。

关键恢复命令：

cd ~/vln_edge_task/external/vlfm
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate ~/vln_edge_task/envs/vlfm_standard
export PYTHONPATH=$PWD:$PWD/yolov7:$PYTHONPATH
export HYDRA_FULL_ERROR=1

# 查看 server 日志
SESSION=$(tmux ls | grep vlm_servers | cut -d: -f1 | head -1)
for p in $(tmux list-panes -t "$SESSION" -F '#I.#P'); do
  echo "===== pane $p ====="
  tmux capture-pane -t "$SESSION:$p" -p -S -300 | tail -150
done

# MP3D 运行命令
python -m vlfm.run   habitat.dataset.data_path=data/datasets/objectnav/mp3d/val/val.json.gz

23. 当前结论

目前已经从“环境配置阶段”推进到“VLM server 模型缓存阶段”。vlfm_standard 环境、MP3D 场景、ObjectNav episode、dummy policy、PointNav checkpoint 加载、YOLOv7 / MobileSAM server 均已基本打通。当前唯一主阻塞为 GroundingDINO 与 BLIP2ITM 需要从 HuggingFace 获取 bert-base-uncased，但实验室电脑无法连接 huggingface.co。下一步应优先解决 HuggingFace 缓存问题，然后再重新启动四个 VLM servers 并运行 MP3D VLFM。

24. 2026-06-25 三次更新：官方 VLFM 主流程跑通、GroundingDINO 兼容补丁与 VS Code 开发迁移

本节接续“二次更新”中的 HuggingFace 模型缓存阻塞点，记录从 bert-base-uncased 缓存、BLIP2ITM 权重加载、GroundingDINO CUDA 扩展修复，到官方 VLFM 主流程成功进入导航循环，以及后续转入 VS Code 开发的当前状态。

24.1 本次更新范围与核心结论

• HuggingFace 模型缓存问题已解决：bert-base-uncased 已通过 HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com 缓存到 ~/vln_edge_task/hf_cache。

• BLIP2ITM / LAVIS 已成功加载模型并监听 12182 端口，首次加载过慢的问题已通过缓存权重解决。

• 四个 VLFM 本地 VLM servers 已全部启动：12181 GroundingDINO、12182 BLIP2ITM、12183 MobileSAM、12184 YOLOv7。

• GroundingDINO 的 _C / ms_deform_attn CUDA 扩展已修复并可导入。

• 官方 python -m vlfm.run 已成功进入 MP3D ObjectNav 导航循环，日志出现 Step、Mode、Action 与 BLIP2ITMClient.cosine 输出。

• 当前运行属于 evaluation / inference，不是训练过程；VLFM 不进行反向传播和参数更新。

• Linux 桌面已有 VS Code，项目已在 VS Code 中打开，后续建议转入 VS Code 进行源码阅读、补丁管理、可视化和 Robot-Edge 通信模块开发。

24.2 当前关键状态表

| 项目 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 项目根目录 | /home/nd/vln_edge_task |
| VLFM 源码目录 | /home/nd/vln_edge_task/external/vlfm |
| 当前主环境 | /home/nd/vln_edge_task/envs/vlfm_standard |
| Python / PyTorch | Python 3.9.23；torch 2.8.0+cu128；CUDA Runtime 12.8 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2 |
| Habitat 版本 | habitat-sim 0.2.4；habitat-lab 0.2.420230405；habitat-baselines 0.2.420230405 |
| MP3D 场景数据 | data/scene_datasets/mp3d 已链接到外置数据目录 |
| ObjectNav episode | data/datasets/objectnav/mp3d/val/val.json.gz 已接入 |
| VLM servers | 12181/12182/12183/12184 均已成功启动过 |
| GroundingDINO _C | 已通过源码补丁和重新编译修复，from groundingdino import _C 成功 |
| 官方 VLFM 主流程 | 已进入 Step 导航循环，Mode 从 initialize 进入 navigate |
| 当前开发方式 | Linux VS Code 中打开项目，后续建议使用 VS Code + 终端运行 |

25. HuggingFace / BLIP2ITM 缓存处理结果

上一阶段 12181/12182 阻塞在 HuggingFace bert-base-uncased 缓存缺失。本次已设置独立缓存目录，并通过镜像端点完成 bert-base-uncased 下载。

cd ~/vln_edge_task/external/vlfm
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate ~/vln_edge_task/envs/vlfm_standard

mkdir -p ~/vln_edge_task/hf_cache
export HF_HOME=~/vln_edge_task/hf_cache
export HUGGINGFACE_HUB_CACHE=~/vln_edge_task/hf_cache/hub
export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com

python - <<'PY'
from transformers import AutoTokenizer, AutoConfig
name = "bert-base-uncased"
cfg = AutoConfig.from_pretrained(name)
tok = AutoTokenizer.from_pretrained(name)
print("bert-base-uncased cached ok")
print(cfg.model_type)
PY

验证输出包含 bert-base-uncased cached ok 和 bert。随后 12181 GroundingDINO 能越过 BERT 加载阶段。

BLIP2ITM 首次启动时下载 LAVIS / BLIP2 相关权重较慢，其中 eva_vit_g.pth 约 1.89GB。权重缓存完成后，12182 可快速进入：

Loading model...
Model loaded!
Hosting on port 12182...
Running on http://localhost:12182

26. GroundingDINO _C 扩展问题与补丁记录

本次最关键的新增阻塞是 GroundingDINO 服务虽然能监听 12181，但真实 /gdino 请求返回 500。日志显示 ms_deform_attn.py 调用 _C.ms_deform_attn_forward 时失败：

NameError: name '_C' is not defined
ImportError: cannot import name '_C' from 'groundingdino'

进一步检查发现当前环境最初没有 nvcc，CUDA_HOME=None。因此先在 vlfm_standard 环境安装 CUDA 编译工具，再重新编译 GroundingDINO。

conda install -c nvidia/label/cuda-12.8.0 cuda-nvcc cuda-cudart-dev cuda-libraries-dev -y

which nvcc
nvcc --version

python - <<'PY'
from torch.utils.cpp_extension import CUDA_HOME
print("CUDA_HOME =", CUDA_HOME)
PY

安装 nvcc 后，编译链路已经能识别 RTX 5090 的 sm_120，但 GroundingDINO 老源码与 PyTorch 2.8 的 C++ API 不兼容，报错：

ms_deform_attn_cuda.cu(65): error: no suitable conversion function from "const at::DeprecatedTypeProperties" to "c10::ScalarType" exists
ms_deform_attn_cuda.cu(135): error: no suitable conversion function from "const at::DeprecatedTypeProperties" to "c10::ScalarType" exists

已对 GroundingDINO 源码打兼容补丁，将旧 API value.type() 改为 value.scalar_type()。涉及文件：

/home/nd/vln_edge_task/external/vlfm/GroundingDINO/groundingdino/models/GroundingDINO/csrc/MsDeformAttn/ms_deform_attn_cuda.cu

第 65 行附近：
AT_DISPATCH_FLOATING_TYPES(value.type(), ...)
改为：
AT_DISPATCH_FLOATING_TYPES(value.scalar_type(), ...)

第 135 行附近：
AT_DISPATCH_FLOATING_TYPES(value.type(), ...)
改为：
AT_DISPATCH_FLOATING_TYPES(value.scalar_type(), ...)

重新编译时使用的关键环境变量：

cd ~/vln_edge_task/external/vlfm/GroundingDINO
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate ~/vln_edge_task/envs/vlfm_standard

export CUDA_HOME=$CONDA_PREFIX
export PATH=$CUDA_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$CUDA_HOME/lib64:$CONDA_PREFIX/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export TORCH_CUDA_ARCH_LIST="12.0"
export FORCE_CUDA=1
export MAX_JOBS=1

python -m pip install -v -e . --no-build-isolation --no-deps

最终验证结果：

torch: 2.8.0+cu128
cuda: 12.8
cuda available: True
gpu: NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2
GroundingDINO _C import ok
<module 'groundingdino._C' from '/home/nd/vln_edge_task/external/vlfm/GroundingDINO/groundingdino/_C.cpython-39-x86_64-linux-gnu.so'>

27. VLM servers 当前启动与检查命令

四个本地服务现在已经全部成功启动过。后续每次重新打开终端或重启机器后，可按以下流程启动。

cd ~/vln_edge_task/external/vlfm
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate ~/vln_edge_task/envs/vlfm_standard

export PYTHONPATH=$PWD:$PWD/yolov7:$PYTHONPATH
export VLFM_PYTHON=$(which python)

export HF_HOME=~/vln_edge_task/hf_cache
export HUGGINGFACE_HUB_CACHE=~/vln_edge_task/hf_cache/hub
export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com

bash scripts/launch_vlm_servers.sh

等待模型加载后检查端口：

sleep 180
ss -ltnp | grep -E "12181|12182|12183|12184" || echo "no vlm server ports yet"

预期四个端口均监听：

| 端口 | 服务 | 当前结果 |
| --- | --- | --- |
| 12181 | GroundingDINO | 已启动；_C 扩展问题已修复 |
| 12182 | BLIP2ITM / LAVIS | 已启动；Model loaded；可返回 200 |
| 12183 | MobileSAM | 已启动 |
| 12184 | YOLOv7 | 已启动 |

如需受控停止全部 VLM servers，可使用：

tmux ls 2>/dev/null | awk -F: '/vlm_servers/{print $1}' | xargs -r -n1 tmux kill-session -t
pkill -f "vlfm.vlm" || true
sleep 3
ss -ltnp | grep -E "12181|12182|12183|12184" || echo "all vlm server ports are closed"

28. 官方 VLFM 主流程已跑通

在四个 VLM servers 均启动后，官方 MP3D ObjectNav 入口已成功运行。恢复命令如下：

cd ~/vln_edge_task/external/vlfm
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate ~/vln_edge_task/envs/vlfm_standard

export PYTHONPATH=$PWD:$PWD/yolov7:$PYTHONPATH
export HYDRA_FULL_ERROR=1

export HF_HOME=~/vln_edge_task/hf_cache
export HUGGINGFACE_HUB_CACHE=~/vln_edge_task/hf_cache/hub
export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com

python -u -m vlfm.run   habitat.dataset.data_path=data/datasets/objectnav/mp3d/val/val.json.gz   2>&1 | tee ~/vln_edge_task/vlfm_run_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log

本次成功运行后，终端出现以下类型输出，说明已经进入真实导航循环：

Step: 6  | Mode: initialize | Action: 2
Step: 12 | Mode: navigate   | Action: 1
Step: 30 | Mode: navigate   | Action: 1
BLIP2ITMClient.cosine: (480, 640, 3), Seems like there is a chair ahead.

这说明 Habitat 场景加载、ObjectNav episode、RGB 输入、BLIP2ITM 语义判断、GroundingDINO 检测、VLFM policy 动作输出均已连通。当前可认为“官方 VLFM 复现主流程跑通”。

注意：当前运行的是 evaluation / inference，不是训练。VLFM 直接调用已有的 VLM、检测、分割与导航 checkpoint，不进行 loss 计算、反向传播或参数更新。

完整 MP3D val 包含 2195 个 episode，完整跑完耗时较长。当前阶段建议用于环境验收时只需运行若干分钟或少量 episode，确认 Step 持续增加且无 Traceback 即可。

29. 可视化状态与后续处理

当前默认运行已经创建 Hydra 输出目录，例如 external/vlfm/outputs/2026-06-25/...，并存在 tb 目录，但默认命令未保存明显的 mp4/png 可视化结果。已经在源码中确认可视化相关组件存在，包括：

• vlfm/utils/vlfm_trainer.py：根据 habitat_baselines.eval.video_option 和 habitat_baselines.video_dir 保存视频。

• vlfm/utils/habitat_visualizer.py：整合 Habitat 可视化信息。

• vlfm/mapping/value_map.py：包含 value_map.visualize()。

• vlfm/mapping/obstacle_map.py：包含 obstacle_map.visualize()，可显示障碍物、frontier 与轨迹。

• vlfm/mapping/traj_visualizer.py：轨迹绘制。

下一步建议先使用官方视频保存开关，而不是马上改实时显示代码：

cd ~/vln_edge_task/external/vlfm
source ~/vln_edge_task/miniforge3/bin/activate ~/vln_edge_task/envs/vlfm_standard

export PYTHONPATH=$PWD:$PWD/yolov7:$PYTHONPATH
export HYDRA_FULL_ERROR=1
export HF_HOME=~/vln_edge_task/hf_cache
export HUGGINGFACE_HUB_CACHE=~/vln_edge_task/hf_cache/hub
export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com

mkdir -p videos

python -u -m vlfm.run   habitat.dataset.data_path=data/datasets/objectnav/mp3d/val/val.json.gz   habitat_baselines.eval.video_option='[disk]'   habitat_baselines.video_dir=videos   2>&1 | tee ~/vln_edge_task/vlfm_vis_run_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log

视频测试不需要跑完整 2195 个 episode。运行一小段后可查找输出：

find videos outputs ~/vln_edge_task -type f \(   -name "*.mp4" -o -name "*.png" -o -name "*.jpg" -o -name "*.gif" \) -printf '%TY-%Tm-%Td %TH:%TM %p
' 2>/dev/null | sort | tail -80

真正实时窗口显示也可后续实现，但需要在 trainer 或 visualization 流程中加入 cv2.imshow / cv2.waitKey，当前不建议优先修改。

30. VS Code 开发迁移说明

实验室 Linux 系统中已有 VS Code，当前已经打开了 /home/nd/vln_edge_task 整个项目目录。后续建议使用 VS Code 进行源码阅读、补丁管理、可视化代码开发和 Robot-Edge 通信模块实现。

在 VS Code 中必须选择正确解释器：

/home/nd/vln_edge_task/envs/vlfm_standard/bin/python

建议在 VS Code 中重点阅读和修改以下文件：

vlfm/policy/base_objectnav_policy.py
vlfm/policy/habitat_policies.py
vlfm/utils/vlfm_trainer.py
vlfm/utils/habitat_visualizer.py
vlfm/mapping/value_map.py
vlfm/mapping/obstacle_map.py
vlfm/mapping/traj_visualizer.py
vlfm/vlm/server_wrapper.py
vlfm/vlm/blip2itm.py
vlfm/vlm/grounding_dino.py

由于当前打开的是整个 ~/vln_edge_task，目录中包含 envs、miniforge3、datasets、outputs 等大目录，建议添加 VS Code 排除配置以减少索引和搜索开销。可创建 /home/nd/vln_edge_task/.vscode/settings.json：

{
  "python.defaultInterpreterPath": "/home/nd/vln_edge_task/envs/vlfm_standard/bin/python",
  "files.watcherExclude": {
    "**/envs/**": true,
    "**/miniforge3/**": true,
    "**/datasets/**": true,
    "**/data/scene_datasets/**": true,
    "**/outputs/**": true,
    "**/tb/**": true,
    "**/__pycache__/**": true,
    "**/.git/objects/**": true
  },
  "search.exclude": {
    "**/envs/**": true,
    "**/miniforge3/**": true,
    "**/datasets/**": true,
    "**/data/scene_datasets/**": true,
    "**/outputs/**": true,
    "**/tb/**": true,
    "**/__pycache__/**": true
  },
  "terminal.integrated.defaultProfile.linux": "bash"
}

31. 当前结论与下一步建议

截至本次三次更新，环境问题已经从“无法启动官方 VLFM”推进到“官方 VLFM 主流程可运行”。vlfm_standard、MP3D 数据、ObjectNav episode、四个 VLM servers、BLIP2ITM 权重、GroundingDINO _C 扩展均已打通。

后续建议路线：

• 先在 VS Code 中保存本次补丁记录，尤其是 GroundingDINO ms_deform_attn_cuda.cu 的 PyTorch 2.8 兼容修改。

• 尝试打开官方视频保存，得到第一段可视化 mp4，用于报告中的“官方复现成功”证据。

• 阅读 vlfm_trainer.py、base_objectnav_policy.py、value_map.py、obstacle_map.py，梳理 RGB-D → Occupancy Map → Frontier → Value Map → Action 的数据流。

• 在理解官方 VLFM 的基础上，再进入本入组任务要求的 Robot-Edge 模块设计：frontier 打包、Top-K/Threshold/Budget 通信策略、Edge 侧 CLIP/VLM 排序与通信日志。

• 不要再重建环境或重新安装 PyTorch/Habitat，除非出现明确新错误。当前环境已经具备继续开发条件。